**Перечень**

**многоквартирных домов** **планируемых выполнить** **капитальный ремонт на**

2017г.

2018г.

2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ   
многоквартирных домов на территории Ростовской области, формирующих фонд капитального ремонта   
на счете регионального оператора, в которых планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Коли-чество этажей | Коли-чество подъ-ездов | Общая площадь МКД,  всего | Площадь помещений МКД, всего | Коли-  чество жителей, зареги-стриро-ванных  в МКД на дату утверж-дения кратко-срочного  Плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капи-тального ремонта  1 кв. метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капиталь- ного ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Плановая дата заверше-ния работ |
|  | в том числе | | | |
| ввода в экс-плуа-тацию | завер-шения послед-него капи-таль-ного ремонта | всего | за счет средств Фонда содейст-вия  рефор-миро-ванию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
|  |  |  |  |  |  |  | (кв. метров) | (кв. метров) | (человек) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей/кв. метров) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Усть-Донецкое городское поселение», Усть-Донецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | р.п. Усть-Донецкий,  ул. Строителей, 83а | 1984 | – | кирпич | 5 | 2 | 5 548,57 | 4 239,97 | 243 | 5 878 666,40 | – | – | – | 5 878 666,40 | 1 386,49 | 35 085,26 | декабрь 2017 г. |
| 2. | р.п. Усть-Донецкий,  ул. Строителей, 85а | 1979 | – | кирпич | 5 | 6 | 4 940,29 | 3 816,99 | 153 | 6 971 495,60 | – | – | – | 6 971 495,60 | 1 826,44 | 35 085,26 | декабрь 2017 г. |
|  | Итого по МО | Х | Х | Х | Х | Х | 10 488,86 | 8 056,96 | 396 | 12 850 162,00 | – | – | – | 12 850 162,00 | 1594,91 | Х | Х |

РЕЕСТР

многоквартирных домов Ростовской области, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,   
в которых планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества в 2017 году в соответствии с жилищным законодательством, по видам ремонта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Стоимость работ, всего | Строитель-  ный контроль | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт фасада | | Ремонт подвала, фундамента | | Ремонт крыши | | Ремонт газоснабжения | Ремонт электроснаб-жения | Ремонт теплоснаб-жения | Ремонт холодного водоснабже-ния | Ремонт горячего водоснаб-жения | Ремонт водоотведе-ния |
| (рублей) | (рублей) | (еди-ниц) | (рублей) | (кв. метров) | (рублей) | (кв. метров) | (рублей) | (кв. метров) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Усть-Донецкое городское поселение», Усть-Донецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | р.п. Усть-Донецкий,  ул. Строителей, 83а | 5 878 666,40 | 71 429,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 074 374,40 | 760 026,00 | – | 972 837,00 |
| 2. | р.п. Усть-Донецкий,  ул. Строителей, 85а | 6 971 495,60 | 84 707,00 | – | – | – | – | – | – | 1 400,00 | 2 775 182,00 | 380 632,20 | – | 2 702 773,40 | 481 060,00 | – | 547 141,00 |
|  | Итого по МО | 12 850 162,00 | 156 136,00 | – | – | – | – | – | – | 1 400,00 | 2 775 182,00 | 380 632,20 | – | 6 777 147,80 | 1 241 086,00 | – | 1 519 978,00 |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   
выполнения Плана 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегист-рированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I  квар­тал | II  квар-  тал | III квар­тал | IV  квар-  тал | всего | I  квар­тал | II квар­тал | III квар­тал | IV  квартал | всего |
| (кв. метров) | (человек) | (еди-  ниц) | (еди-  ниц) | (еди-  ниц) | (еди-  ниц) | (еди-  ниц) | (руб-  лей) | (руб-  лей) | (руб-  лей) | (рублей) | (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усть-Донецкое городское поселение,  Усть-Донецкий район | 10 488,86 | 396 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 12 850 162,00 | 12 850 162,00 |

ПЕРЕЧЕНЬ   
многоквартирных домов на территории Ростовской области, формирующих фонд капитального ремонта   
на счете регионального оператора, в которых планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Коли-чество этажей | Коли-чество подъ-ездов | Общая площадь МКД,  всего | Площадь помещений МКД, всего | Коли-  чество жителей, зареги-стриро-ванных  в МКД на дату утверж-дения кратко-срочного  Плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капи-тального ремонта  1 кв. метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капиталь- ного ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Плановая дата заверше-ния работ |
|  | в том числе | | | |
| ввода в экс-плуа-тацию | завер-шения послед-него капи-таль-ного ремонта | всего | за счет средств Фонда содейст-вия  рефор-миро-ванию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| (кв. метров) | (кв. метров) | (человек) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей/кв. метров) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Усть-Донецкое Городское поселение», Усть-Донецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | р.п. Усть-Донецкий,  ул. Строителей, 83 | 1977 | – | кирпич | 5 | 4 | 4 058,57 | 3 600,25 | 148 | 456 448,77 | – | – | – | 456 448,77 | 126,78 | Х | декабрь 2018 г. |
| 2. | р.п. Усть-Донецкий,  ул. Строителей, 83а | 1984 | – | кирпич | 5 | 2 | 5 548,57 | 4 239,97 | 243 | 3 112 334,00 | – | – | – | 3 112 334,00 | 734,05 | Х | декабрь 2018 г. |
|  | Итого по МО | Х | Х | Х | Х | Х | 9 607,14 | 7 840,22 | 391 | 3 568 782,77 | – | – | – | 3 568 782,77 | 455,19 | Х | Х |

ПЕРЕЧЕНЬ   
многоквартирных домов на территории Ростовской области, формирующих фонд капитального ремонта

на специальном счете, в которых планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Коли-чество этажей | Коли-чество подъ-ездов | Общая площадь МКД,  всего | Площадь помещений МКД, всего | Коли-  чество жителей, зареги-стриро-ванных  в МКД на дату утверж-дения кратко-срочного  Плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капи-тального ремонта  1 кв. метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капиталь- ного ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Плановая дата заверше-ния работ |
|  | в том числе | | | |
| ввода в экс-плуа-тацию | завер-шение послед-него капи-таль-ного ремонта | всего | за счет средств Фонда содейст-вия  рефор-миро-ванию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
|  |  |  |  |  |  |  | (кв. метров) | (кв. метров) | (человек) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей/кв. метров) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Усть-Донецкое городское поселение», Усть-Донецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 22 | 1983 | – | кирпич | 5 | 6 | 6 461,03 | 5 635,43 | 231 | 11 115 508,23 | – | – | – | 11 115 508,23 | 1 972,43 | Х | декабрь 2018 г. |
|  | Итого по МО | Х | Х | Х | Х | Х | 6 461,03 | 5 635,43 | 231 | 11 115 508,23 | – | – | – | 11 115 508,23 | 1 972,43 | Х | Х |

РЕЕСТР

многоквартирных домов Ростовской области, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,

в которых планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества в 2018 году в соответствии с жилищным законодательством, по видам ремонта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Стоимость работ, всего | Строитель-  ный контроль | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт фасада | | Ремонт подвала, фундамента | Ремонт крыши | | Ремонт газоснабжения | Ремонт электроснаб-жения | Ремонт теплоснаб-жения | Ремонт холодного водоснабже-ния | Ремонт горячего водоснаб-жения | Ремонт водоотведе-ния |
| (рублей) | (рублей) | (еди-ниц) | (рублей) | (кв. метров) | (рублей) | (рублей) | (кв. метров) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Усть-Донецкое городское поселение», Усть-Донецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | р.п. Усть-Донецкий,  ул. Строителей, 83 | 456 448,77 | 5 546,00 | – | – | – | – | – | – | – | 450 902,77 | – | – | – | – | – | |
| 2. | р.п. Усть-Донецкий,  ул. Строителей, 83а | 3 112 334,00 | 37 817,00 | – | – | – | – | – | 1 302,00 | 3 074 517,00 | – | – | – | – | – | – | |
|  | Итого по МО | 3 568 782,77 | 43 363,00 | – | – | – | – | – | 1 302,00 | 3 074 517,00 | 450 902,77 | – | – | – | – | – | |

РЕЕСТР

многоквартирных домов Ростовской области, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете,

в которых планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества в 2018 году в соответствии с жилищным законодательством, по видам ремонта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Стоимость работ, всего | Строитель-  ный контроль | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт фасада | | Ремонт подвала, фундамента | Ремонт крыши | | Ремонт газоснабжения | Ремонт электроснаб-жения | Ремонт теплоснаб-жения | Ремонт холодного водоснабже-ния | Ремонт горячего водоснаб-жения | Ремонт водоотведе-ния |
| (рублей) | (рублей) | (еди-ниц) | (рублей) | (кв. метров) | (рублей) | (рублей) | (кв. метров) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Усть-Донецкое Городское поселение», Усть-Донецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 22 | 11 115 508,23 | – | – | – | 4 143,00 | 6 362 370,00 | 819 728,00 | 1 316,00 | 3 933 410,23 | – | – | – | – | – | – |
|  | Итого по МО | 11 115 508,23 | – | – | – | 4 143,00 | 6 362 370,00 | 819 728,00 | 1 316,00 | 3 933 410,23 | – | – | – | – | – | – |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   
выполнения Плана на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегист-рирован-ных в МКД на дату утверж-дения программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I  квар­тал | II  квар-  тал | III квар­тал | IV  квар-  тал | всего | I  квар­тал | II квар­тал | III квар­тал | IV  квартал | всего |
| (кв. метров) | (человек) | (единиц) | (еди-  ниц) | (единиц) | (еди-  ниц) | (еди-  ниц) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усть-Донецкое городское поселение,  Усть-Донецкий район | 16 068,17 | 622 | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 14 684 291,00 | 14 684 291,00 |

ПЕРЕЧЕНЬ   
многоквартирных домов на территории Ростовской области, формирующих фонд капитального ремонта

на счете регионального оператора, в которых планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | | Коли-чество этажей | Коли-чество подъ-ездов | Общая площадь МКД,  всего | Площадь помещений МКД,  всего | Коли-  чество жителей, зареги-стриро-ванных  в МКД на дату утверж-дения кратко-срочного  Плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капи-тального ремонта  1 кв. метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капиталь- ного ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Плановая дата заверше-ния работ |
|  | в том числе | | | |
| ввода в экс-плуа-тацию | завер-шения послед-него капи-таль-  ного ремонта | всего | за счет средств Фонда содейст-вия  рефор-миро-ванию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
|  | |  | (кв. метров) | (кв. метров) | (человек) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей/кв. метров) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Усть-Донецкое городское поселение», Усть-Донецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 17/2 | 1987 | – | кирпич | | 5 | 9 | 6 587,70 | 5 781,35 | 257 | 1 917 340,27 | – | – | – | 1 917 340,27 | 331,64 | X | декабрь 2019 г. |
| 2. | р.п. Усть-Донецкий,  ул. Промышленная, 10 | 1980 | – | кирпич | | 5 | 6 | 5 088,19 | 4 565,38 | 219 | 4 683 112,56 | – | – | – | 4 683 112,56 | 1 025,79 | X | декабрь 2019 г. |
|  | Итого по МО | X | X | X | | X | X | 11 675,89 | 10 346,73 | 476 | 6 600 452,83 | – | – | – | 6 600 452,83 | 637,93 | X | X |

РЕЕСТР

многоквартирных домов Ростовской области, в которых планируется выполнить капитальный ремонт   
общего имущества в 2019 году в соответствии с жилищным законодательством, по видам ремонта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Стоимость работ, всего | Строитель-  ный контроль | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт фасада | | Ремонт подвала, фундамента | Ремонт крыши | | Ремонт газоснабжения | Ремонт электроснаб-жения | Ремонт теплоснаб-жения | Ремонт холодного водоснабже-ния | Ремонт горячего водоснаб-жения | Ремонт водоотведения |
| (рублей) | (рублей) | (еди-ниц) | (рублей) | (кв. метров) | (рублей) | (рублей) | (кв. метров) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) | (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | 17 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Усть-Донецкое городское поселение», Усть-Донецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | р.п. Усть-Донецкий,  ул. Ленина, 17/2 | 1 917 340,27 | 22361,00 | – | – | – | – | – | | – | | – | – | | 1 894 979,27 | | – | | – | – | | – |
| 2. | р.п. Усть-Донецкий,  ул. Промышленная, 10 | 4 683 112,56 | 54616,00 | – | – | – | – | – | | – | | – | – | | – | | 3 216 168,36 | | 838 017,27 | – | | 574 310,93 |
|  | Итого по МО | 6 600 452,83 | 76977,00 | – | – | – | – | – | | – | | – | – | | 1 894 979,27 | | 3 216 168,36 | | 838 017,27 | – | | 574 310,93 |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   
выполнения Плана 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегист-рированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I  квар­тал | II  квар-  тал | III квар­тал | IV  квар-  тал | всего | I  квар­тал | II квар­тал | III квар­тал | IV  квартал | всего |
| (кв. метров) | (человек) | (еди-  ниц) | (еди-  ниц) | (еди-  ниц) | (еди-  ниц) | (еди-  ниц) | (руб-  лей) | (руб-  лей) | (руб-  лей) | (рублей) | (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усть-Донецкое городское поселение,  Усть-Донецкий район | 11 675,89 | 476 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 6 600 452,83 | 6 600 452,83 |

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко