Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

“ 4” марта 2016 г. № 38е р.п. Усть-Донецкий

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения  « Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» за 2015 год |

В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Донецкого

городского поселения В.Н. Скрипников

Виза: Трифонова Е.Н.

Исп. Лесникова Е.А.

(86351) 9-11-35

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению  Администрации Усть-Донецкого  городского поселения  № 38е от 4.03.2016 г. |

**Отчёт о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения»**

**за 2015 год**

Муниципальная программа Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 11.10.2013 № 275.

Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности муниципальной власти и её структурных подразделений.

Целью муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида, озеленения территории городского поселения, повышению комфортности граждан.

Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:

уличное освещение городского поселения

содержание наружных сетей электроснабжения

улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения;  
отлов безнадзорных и утилизации животных;

организация и содержание мест захоронения;  
освещение реализации

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком городском поселении».

Целью подпрограммы является повышение уровня экологической безопасности в поселении.

Задачами подпрограммы являются обеспечение защищенности окружающей среды посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями.

Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого городского поселения»

Цель подпрограммы - повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Основные задачи - повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого городского поселения на 2014-2020 годы»

Цель подпрограммы - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Основные задачи - формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Усть-Донецкого городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Уличное освещение населенных пунктов Усть-Донецкого городского поселения».

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого функционирования уличного освещения населенных пунктов Усть-Донецкого городского поселения.

Основные задачи - увеличение освещенности улиц населенных пунктов.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Прочие мероприятия по благоустройству территории Усть-Донецкого городского поселения».

Цель подпрограммы - организация прочих мероприятий по благоустройству территории Усть-Донецкого городского поселения.

Основные задачи - обеспечение содержания объектов благоустройства Усть-Донецкого городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого городского поселения на 2014-2020 годы».

Цель подпрограммы - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основные задачи - создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Усть-Донецкого городского поселения.

В рамках муниципальной программы осуществлялись следующие основные мероприятия:

Рейды по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого городского поселения.

Ликвидация выявленных на территории поселения свалочных очагов и навалов мусора.

Мероприятия по озеленению.

Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности.

Информирование населения в области охраны окружающей среды.

Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров.

Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров.

Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Оплата за электроэнергию по уличному освещению.

Содержание, ремонт и строительство новых объектов уличного освещения Усть-Донецкого городского поселения.

Содержание и ремонт объектов благоустройства Усть-Донецкого городского поселения.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, включая установку дорожных знаков.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств местного бюджета и средств областного бюджета в полном объёме. Внебюджетных средств на реализацию программы не выделялось.

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год представлены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Приложение 1 к отчёту о реализации муниципальной программы | | | | |
| Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы  «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского  поселения» за 2015 год. | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия подпрограммы | | | Ответственный исполнитель | Уточнен-ный план бюджет-ных ассигно-ваний на 2015 год (тыс.руб.) | Исполнено  (кассовые расходы) за 2015год, (тыс. руб.) | Причины неиспол- нения плана бюджетных ассигнований | |
| Программа | Благоустройство территории Усть-Донецкого городского  поселения | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 18 762,0 | 16 982,9 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды в Усть-Донецком городском поселении | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 3 416,8 | 3 342,2 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Основное мероприятие № 1.1 | Рейды по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого городского поселения | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Не требует финансирования | | | |
| Основное мероприятие № 1.2 | Ликвидация выявленных на территории поселения свалочных очагов и навалов мусора | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Не требует финансирования | | | |
| Основное мероприятие № 1.3 | Мероприятия по озеленению | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 3 416,8 | 3 342,2 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Основное мероприятие № 1.4 | Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Не требует финансирования | | | |
| Основное мероприятие № 1.5 | Информирование населения в области охраны окружающей среды | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Не требует финансирования | | | |
| Подпрограмма 2 | Формирование комплексной системы управления отходами  на территории Усть-Донецкого городского поселения | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 136,5 | 90,7 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Основное мероприятие № 2.1 | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 136,5 | 90,7 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Основное мероприятие № 2.2 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Не требует финансирования | | | |
| Подпрограмма 3 | Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого городского поселения | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 1941,1 | 1220,1 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Основное мероприятие № 3.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 1941,1 | 1220,1 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Подпрограмма 4 | Уличное освещение населенных пунктов Усть-Донецкого городского поселения | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 2042,8 | 2001,9 | кредиторская задолженность на 1.01.2018 | |
| Основное мероприятие № 4.1 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 1152,6 | 1118,8 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Основное мероприятие № 4.2 | Содержание, ремонт и строительство новых объектов уличного освещения Усть-Донецкого городского поселения | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 890,2 | 883,1 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Подпрограмма 5 | Организация и содержание мест захоронения | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 448 | 344 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Основное мероприятие № 5.1 | Содержание и ремонт объектов мест захоронений Усть-Донецкого городского поселения | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 448 | 344 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Подпрограмма 6 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Усть-Донецкого городского поселения | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 10675,5 | 9953,7 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Основное мероприятие № 6.1 | Содержание и ремонт объектов благоустройства Усть-Донецкого городского поселения | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 10675,5 | 9953,7 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Основное мероприятие № 6.2 | Мероприятия по подготовке технической документации по монтажу и эксплуатации фонтана «Юбилейный» | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 0 | 0 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Подпрограмма 7 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого городского поселения | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 101,3 | 30,3 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |
| Основное мероприятие № 7.1 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, включая установку дорожных знаков | | | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 101,3 | 30,3 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 | |